Отчёт

и выполнении мероприятий «Дорожная карта» по повышению показателей доступности образовательной среды для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Выполненные плановых мероприятий «Дорожной карты» |  выполнено |  Финансовые затраты в руб. |
|  | **Создание условий доступности объекта** |  |  |
| 1. | Создание условий парадного входа в здание:- произведен ремонт и увеличение козырька над парадным крыльцом;-установлены поручни на парадном крыльце;-замена поручней пандуса главного входа;-увеличение дверных проёмов и замена входной двери и внутри входа;  накладка на ступени крыльца тактильных индикаторов.  - установлена кнопка вызова в здание. и вывеска школы с нанесением шрифта Брайля. |   2016г.  |  272600,0 |
| 2. |  **Создание условий эвакуации:**- установлены козырьки над крыльцами запасных выходов;- установка откидных пандусов на путях эвакуационных выходов правого и левого крыла здания. |    2016г. |  96213,0 |
| 4. | **Создание условий гардероба:** -произведены работы по увеличению дверного проёма и установлена дверь в соответствии требований;- установлены опорные поручни откидного и не откидного плана;- установлен крючок- держатель для одежды и костылей;- настенная вешалка; - банкетка мягкая для сиденья-Хинди. |  2016г. |  152350,0 |
| 5. | **Переоборудование санузла для инвалидов:**- проведен косметический ремонт, с заменой напольной противоскользящей плиткой;-расширен проем дверей;- установлены пороговые пандусы в медицинский кабинет |  2016г. |  293494,0 |
| 6. | **Создание доступности в актовый и физкультурный залы:**увеличение площади сцены в актовом зале;Маркировка тактильных путей противоскользящей лентой (лестничные пролёты, коридор) |   2016г. |  31278,58 |
|  | Приобретение подъёмника- коляски. |  2017г. |  12700,0 |
|  | Установка металлических поручней на лестничных маршах с первого на третий этаж. |  2017г. |  |
|  | **Создание условий доступности образовательных услуг:** |   |  |
|  | Приобретение учебной мебели для детей-инвалидов. |  2017г. |  301215,0 |
|   | Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ | С 01.сентября 2016г. |  |
|  | Повышение квалификации педагогов через курсы по программе «Технологии реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы» |  2016г. |  |
|   | Разработаны и реализуются адаптированные общеобразовательные программы разного уровня детей-инвалидов, в соответствии ФГОС. |   | **Итого: 1159850,58** |