Отчёт

и выполнении мероприятий «Дорожная карта» по повышению показателей доступности образовательной среды для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполненные плановых мероприятий «Дорожной карты» | выполнено | Финансовые затраты в руб. |
|  | **Создание условий доступности объекта** |  |  |
| 1. | Создание условий парадного входа в здание:  - произведен ремонт и увеличение козырька над парадным крыльцом;  -установлены поручни на парадном крыльце;  -замена поручней пандуса главного входа;  -увеличение дверных проёмов и замена входной двери и внутри входа;  накладка на ступени крыльца тактильных индикаторов.  - установлена кнопка вызова в здание. и вывеска школы с нанесением шрифта Брайля. | 2016г. | 272600,0 |
| 2. | **Создание условий эвакуации:**  - установлены козырьки над крыльцами запасных выходов;  - установка откидных пандусов на путях эвакуационных выходов правого и левого крыла здания. | 2016г. | 96213,0 |
| 4. | **Создание условий гардероба:**  -произведены работы по увеличению дверного проёма и установлена дверь в соответствии требований;  - установлены опорные поручни откидного и не откидного плана;  - установлен крючок- держатель для одежды и костылей;  - настенная вешалка;  - банкетка мягкая для сиденья-Хинди. | 2016г. | 152350,0 |
| 5. | **Переоборудование санузла для инвалидов:**  - проведен косметический ремонт, с заменой напольной противоскользящей плиткой;  -расширен проем дверей;  - установлены пороговые пандусы в медицинский кабинет | 2016г. | 293494,0 |
| 6. | **Создание доступности в актовый и физкультурный залы:**  увеличение площади сцены в актовом зале;  Маркировка тактильных путей противоскользящей лентой (лестничные пролёты, коридор) | 2016г. | 31278,58 |
|  | Приобретение подъёмника- коляски. | 2017г. | 12700,0 |
|  | Установка металлических поручней на лестничных маршах с первого на третий этаж. | 2017г. |  |
|  | **Создание условий доступности образовательных услуг:** |  |  |
|  | Приобретение учебной мебели для детей-инвалидов. | 2017г. | 301215,0 |
|  | Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ | С 01.сентября 2016г. |  |
|  | Повышение квалификации педагогов через курсы по программе «Технологии реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы» | 2016г. |  |
|  | Разработаны и реализуются адаптированные общеобразовательные программы разного уровня детей-инвалидов, в соответствии ФГОС. |  | **Итого: 1159850,58** |